AI 자기소개서 첨삭 앱

CoverLetter AI

프로젝트 기획서 · 아키텍처 · WBS · 평가 기준

────────────────────────────────────────

과목: 앱 프로그래밍 응용 (Vibe Coding Project)

팀 구성: 1인 팀

작성일: 2026년 5월

AI Agent 활용 프로젝트 · 모든 문서는 AI로 생성됨

# 목차

1. 프로젝트 개요

2. 문제 정의 및 목적

3. 기능 요구사항

4. 기술 스택 및 아키텍처

5. 시스템 아키텍처 설계

6. WBS (Work Breakdown Structure)

7. 평가 기준 및 가산점

8. AI Agent 활용 전략

9. 향후 확장 계획

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트명

AI 자기소개서 첨삭 앱 (CoverLetter AI)

## 1.2 프로젝트 유형

웹 애플리케이션 (모바일 반응형)

## 1.3 프로젝트 한 줄 소개

Claude AI를 활용하여 취업용 자기소개서, 대학원 자소서(SOP), 이력서 등 다양한 유형의 자기소개서를 실시간으로 분석하고 첨삭해주는 AI 기반 웹 애플리케이션.

## 1.4 타겟 사용자

- 취업 준비생 (대학생, 취준생)

- 대학원 지원자

- 이직/전직 희망자

- 커리어 컨설턴트 (정별 도구로 활용)

# 2. 문제 정의 및 목적

## 2.1 문제 상황

- 자기소개서 첨삭 서비스는 고비용 (회당 3~10만원)

- 전문 컨설턴트 예약에 시간이 걸림 (수일~수주)

- 피드백이 추상적이어서 구체적으로 무엇을 고쳐야 할지 모름

- 직무별 특성에 맞춰 쓰는 방법을 모르는 경우가 많음

## 2.2 해결 목표

- 비용 없이 즉각적인 AI 첨삭 피드백 제공

- 항목별 점수 시각화로 객관적 평가 제공

- 유형별 (취업/대학원/이력서) 맞춤 첨삭 제공

- Before/After 비교로 개선 포인트 명확화

# 3. 기능 요구사항

| ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 | 단계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 자기소개서 입력 | 텍스트 입력 (최소 50자), 직무/회사 선택 입력 | 높음 | MVP |
| FR-02 | AI 첨삭 분석 | Claude API 연동, 실시간 스트리밍 응답 | 높음 | MVP |
| FR-03 | 유형별 템플릿 | 취업용/대학원/이력서별 맞춤 프롬프트 분기 | 높음 | v1.0 |
| FR-04 | 항목별 점수 시각화 | 구체성/표현력/적합성/차별화 레이더 차트 | 중간 | v1.0 |
| FR-05 | Before/After 비교 | 원본 vs 첨삭본 diff 하이라이트 뷰 | 중간 | v1.0 |
| FR-06 | 첨삭 이력 저장 | 로컬 저장소(LocalStorage/IndexedDB) 기반 이력 관리 | 중간 | v1.0 |
| FR-07 | 키워드 매칭 분석 | 채용공고 키워드 vs 자소서 키워드 매칭률 | 낮음 | v1.5 |
| FR-08 | PDF 내보내기 | 첨삭 결과를 PDF로 다운로드 | 낮음 | v1.5 |

# 4. 기술 스택 및 아키텍처

## 4.1 기술 스택

| 분류 | 기술 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla) | 빠른 개발, 빌드 도구 불필요 |
| 백엔드 | Node.js + Express | 경량, 스트리밍 SSE 지원 |
| AI 엔진 | Claude API (Anthropic SDK) | 고품질 한국어 첨삭, 스트리밍 |
| 마크다운 렌더링 | marked.js (CDN) | AI 응답을 HTML로 변환 |
| 패키지 관리 | npm | 의존성: express, dotenv, @anthropic-ai/sdk |
| 배포 (계획) | Vercel / Railway | 서버리스 또는 컨테이너 배포 |

## 4.2 플랫폼 선택 이유

웹 앱 방식을 선택한 이유:

- 모바일 반응형 디자인으로 모바일 환경에서도 최적화된 경험 제공

- 별도 앱 설치 없이 브라우저로 즉시 접근 가능

- SSE(Server-Sent Events) 기반 실시간 스트리밍으로 첨삭 결과 실시간 확인

- 배포가 간단하고 (Vercel/Railway) 유지보수 용이

# 5. 시스템 아키텍처 설계

## 5.1 전체 구조

시스템은 3계층 아키텍처로 구성됩니다:

[ 프론트엔드 (HTML/CSS/JS) ]

↓  HTTP / SSE

[ 백엔드 (Node.js + Express) ]

↓  Anthropic SDK / Streaming

[ Claude API (Anthropic) ]

## 5.2 디렉토리 구조

ai-cover-letter-editor/
├── server.js            # Express 서버 + API 라우트
├── package.json         # 의존성 관리
├── .env                 # 환경변수 (API 키)
└── public/
    ├── index.html       # 메인 UI
    └── style.css        # 스타일시트

## 5.3 데이터 흐름

1. 사용자가 자기소개서 텍스트 + 직무/회사 정보를 입력

2. 프론트엔드가 POST /api/analyze로 요청 전송

3. 백엔드가 유형별 시스템 프롬프트를 구성하여 Claude API 호출

4. SSE(Server-Sent Events)로 실시간 스트리밍 응답

5. 프론트엔드가 marked.js로 마크다운 렌더링하여 결과 표시

## 5.4 ADR (Architecture Decision Record)

ADR-001: AI 모델로 Claude API 선택

- 결정: Anthropic Claude API 사용

- 이유: 한국어 처리 품질이 우수하고, 스트리밍 응답 지원이 용이

- 대안: OpenAI GPT-4, Google Gemini

ADR-002: SSE 기반 실시간 스트리밍

- 결정: Server-Sent Events 사용

- 이유: WebSocket 대비 구현이 간단하고, 단방향 스트리밍에 적합

- 대안: WebSocket, Long Polling

# 6. WBS (Work Breakdown Structure)

| 기간 | 주제 | 상세 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 (세션 1) | 오리엔테이션 | 팀 결정, 주제 후보 3개 선정 | 주제 후보 문서 |
| 2주차 (세션 2) | 기획 & 일정 수립 | 기획서 작성, 요구사항 정의, WBS 수립 | 기획서, WBS, 일정표 |
| 3주차 (세션 3) | 설계 & 환경 구축 | 아키텍처 설계, 리포지토리 구성, 개발환경 세팅 | 아키텍처 문서, ADR, 리포 |
| 4주차 (세션 4) | 구현 1 + 중간발표 | 핵심 기능 프로토타입 개발, 중간 발표 | 작동하는 프로토타입 |
| 5주차 (세션 5) | 구현 2 (테스트/디버깅) | 기능 완성, 테스트 작성, 버그 수정 | 핵심 기능 완성본 |
| 6주차 (세션 6) | 마감 & 배포 | 빌드/배포 설정, 문서화 완료 | 배포된 앱, README |
| 7주차 (세션 7) | 최종 발표 평가 | 최종 발표 + Q&A | 발표 자료, 최종 문서 세트 |

## 6.1 마일스톤

- M1 (2주차): 기획서 및 WBS 완성

- M2 (3주차): 아키텍처 설계 및 개발환경 구축 완료

- M3 (4주차): 중간 발표 — 기본 첨삭 기능 동작 프로토타입

- M4 (5주차): 핵심 기능 완성 (유형별 템플릿 + 점수 시각화)

- M5 (6주차): 배포 및 문서화 완료

- M6 (7주차): 최종 발표

# 7. 평가 기준 및 가산점

## 7.1 평가 배점 요약

| 항목 | 배점 | 세부 기준 |
| --- | --- | --- |
| 발표 체계성 | 10점 | 구조, 시간 관리, 전달력 |
| 질의응답 | 8점 | 즉답성, 솔직함, 깊이 |
| 개발자 기본 소양 | 12점 | 플랫폼/구조/설정/배포/테스트 설명력 |
| 과제 문서 | 5점 | 기획서~README 문서 세트 완비 여부 |
| 가산점 | 최대 +6점 | AI Agent 활용, 본인 기법, LLM Wiki, 리포트 |

## 7.2 개발자 기본 소양 대응 전략

발표 중 예상 질문과 대답 준비:

- 플랫폼 선택 이유: “Node.js + Express 기반 웹 앱, 모바일 반응형. SSE 스트리밍이 용이하고 배포가 간단”

- 앱 구조: “3계층 — 프론트(HTML/CSS/JS), 백엔드(Express), 외부 API(Claude)”

- 개발환경 세팅: “npm install → .env에 API키 설정 → npm start”

- 빌드/배포: “Vercel에 GitHub 연동하여 자동 배포, 환경변수는 Vercel 대시보드에서 설정”

- 테스트: “Jest로 API 라우트 단위 테스트, 프론트는 수동 E2E 테스트”

# 8. AI Agent 활용 전략

## 8.1 프로젝트 전반에서의 AI Agent 활용

- 기획서/WBS/아키텍처 문서: AI로 초안 생성 → 검토 → 수정

- 코드 구현: Claude Code / GitHub Copilot으로 스캐폴딩 + 구현

- 테스트 작성: AI로 테스트 코드 자동 생성

- 발표 자료: Marp 슬라이드 AI 생성

- README / AGENTS.md: AI로 문서 생성 및 업데이트

## 8.2 가산점 확보 전략

- +1점: AI Agent 적극 활용 (모든 문서/코드를 AI로 생성)

- +2점: AUTHORING.md 파일로 agent/skills/rules 통합 부트스트랩 구성

- +1점: LLM Wiki 운영 (프롬프트 패턴, 실패 사례, 도구 비교 기록)

- +2점: 최신 AI Agent 리포트 발표 (10분 이상)

# 9. 향후 확장 계획

## v1.0 (기말 발표 목표)

- 유형별 템플릿 (취업/대학원/이력서) 맞춤 첨삭

- 항목별 점수 레이더 차트 시각화

- Before/After 비교 뷰

- 첨삭 이력 저장 (LocalStorage)

## v1.5 (향후 확장)

- 채용공고 키워드 매칭 분석

- PDF 내보내기

## v2.0 (장기 비전)

- Flutter 모바일 앱 전환

- 사용자 계정 + 클라우드 저장

- 다국어 지원 (영문 커버레터/SOP)